NETWORK GAME PROGRAMMING

TERM PROJECT REPORT

게임공학과 2014180044 허신영

게임공학과 2015182030 이동희

- 목차

- 애플리케이션 기획

- 게임 설명

- 게임 구성 요소

- High Level Design

- Low Level Design

- Client 패킷 구조체 / 매크로&전역변수

- Server 패킷 구조체 / 매크로&전역변수

- Client&Server 공통 매크로

- Client 함수

- Server함수

- 프로토콜

- 개발 환경 및 세부 기획

- 개발 환경

- 역할 분담

- 개발 일정

- 애플리케이션 기획 - ① 게임 설명

- [ 게임 이름 ]

- 테일즈위버 (TalseWeaver) / 2D RPG

- [ 게임 내용 ]

- 플레이어들이 협동하여 몬스터와 보스를 잡고, 던전을 클리어한다.

- [ 게임 설정 ]

- 플레이어는 레벨 업을 통해 공격력을 높일 수 있다

- 플레이어는 상점에서 아이템을 통해 공격력, HP, MP, SP를 높일 수 있다.

- 몬스터는 플레이어의 공격을 받으면 HP가 소모되고, 0이되면 사망한다.

- 두 명의 플레이어가 모두 몬스터의 공격을 받아 HP가 0이되면,

게임을 처음부터 다시 시작한다.

- 최종 보스를 잡으면 게임이 클리어된다.

- [ 게임 조작 ]

- 이동 : 키보드 W / A / S / D

- 스킬 : 키보드 F1(Moon) / F2(Skull) / F3(MultiHit)

- 물약 : 키보드 F5(HP) / F6(MP) / F7(SP)

- 공격 : 기본공격 SPACE / 스킬공격 마우스 R_BUTTON

- 종료 : 키보드 ESC

- 애플리케이션 기획 - ② 게임 구성 요소

- [ 플레이어 ]

- 플레이어는 HP, MP, SP 세 가지 상태 자원을 가진다. HP는 몬스터의 공격을 받을 때 소모, MP는 스킬을 사용할 때 소모, SP는 달리기 상태일 때 이동 시 소모된다.  MP가 스킬 소모 값 보다 작으면 스킬을 사용할 수 없다. SP가 0이되면 플레이어는 자동으로 걷기 상태가 된다.

- 플레이어는 일정 시간 안에 공격 또는 스킬을 사용하면 콤보 공격을 통한 빠른 공격이 가능해진다.

- [ 몬스터 ]

- Jelly : 비선공 타입 몬스터. 먼저 공격받으면 플레이어를 공격한다.

- Cow : 선공 타입 몬스터. 플레이어와 5만큼 거리가 가까워지면 공격한다.

- Ninja : 중간 보스 몬스터.

HP가 60% 이하로 내려가면 플레이어 뒤로 이동하여 공격한다.

- Boris : 최종 보스 몬스터.

HP가 70% 내려가면 스킬 공격을, 40%이하로 내려가면 순간이동을 하며 공격한다.

- [ 게임 씬 ]

- MENU : 게임 시작 버튼을 통해서 게임을 시작할 수 있다.

- TOWN : 게임 시작 시 시작하는 마을이다.

- STORE : 플레이어가 NPC를 통해 아이템을 구입할 수 있는 상점이다.

- FIELD : Jelly 몬스터가 있는 던전이다.

- DUNGEON : Cow와 중간 보스인Ninja 몬스터가 있는 던전이다.

- BOSS : 최종 보스인 Boris 몬스터가 있는 던전이다.

- [ 게임 진행]

- MENU에서 ‘게임 시작’ 버튼을 통해서 게임을 시작한다.

- TOWN씬에서 게임을 시작하며, TOWN에서는 STORE, FIELD, DUNGEON으로 이동할 수 있다.

- 두 명의 플레이어가 모두 접속해야 던전으로 이동할 수 있다.

- STORE에서 플레이어는 장비를 사고팔 수 있다.

- TOWN -> DUNGEON -> BOSS 씬으로 이동하며 몬스터와 보스를 잡고 게임을 클리어한다.

- 두 명의 플레이어 모두 HP가 0이되면 게임을 처음부터 시작한다.

- High Level Design

- Low Level Design - ① Client 패킷 구조체 / 매크로&전역변수

- 클라이언트 전용 패킷

클라이언트가 서버로부터 받는 패킷입니다.

struct cl_recv { bool is_connected; float cx; float cy; float x; float y; wstring name; int level; int hp; int mp; int sp; int att; float speed; int exp; STANCE stance; SKILL_STATE skill; DIR dir; };

클라이언트가 서버로 보내는 패킷입니다.

struct cl_send { bool is_connected; char input; };

플레이어와 몬스터의 애니메이션을 재생하기위한 구조체입니다.

struct tagFrame { int iFrameStart; int iFrameEnd; int iScene; DWORD dwOldTime; DWORD dwFrameSpd; };

충돌박스를 구성하는 구조체입니다.

struct tagCollInfo { float fCX; float fCY; float fX; float fY;} ;

3. Low Level Design - ② Server 패킷 구조체 / 매크로&전역변수

1) 서버 전용 패킷

서버가 클라이언트로부터 받는 패킷입니다.

struct sv_recv { bool is_connected; char input; };

서버가 클라이언트로 보내는 패킷입니다.

struct sv_send { bool is_connected; float cx; float cy; float x; float y; wstring name; int level; int hp; int mp; int sp; int att; float speed; int exp; STANCE stance; SKILL_STATE skill; DIR dir; };

서버에서 관리하는 클라이언트 객체 구조체

struct socket_info { bool is_connected; int sock_number; SOCKET sock; sv_recv recv_packet; sv_send send_packet; };

3. Low Level Design - ③ Client&Server 공통 매크로

enum STANCE { IDLE, WALK, RUN, ATTACK, SKILL, HIT, END };

enum SKILL_STATE { SOUL, MOON, MULTI, BASIC, SKILL_END };

enum DIR { DOWN, LEFT, LEFT_DOWN, LEFT_UP,

RIGHT, RIGHT_DOWN, RIGHT_UP, UP };

3. Low Level Design - ④ Client 함수

- void ReadyServer()

- 소켓 생성 / 서버에 접속 준비를 수행하는 함수이다.

- int RecvDataFromServer()

- 서버로부터 접속한 유저의 정보와 자신의 정보를 받는다.

- int SendDataToServer()

- 현재 해당 클라이언트의 입력 정보를 보낸다.

- Int RecvCollisionDataFromServer()

- 서버로부터 충돌의 결과와 관련된 데이터 및 상태정보를 받는다.

- void Rendering()

- 씬을 이루는 오브젝트들을 그린다.

- Void ClientRelease()

- 동적할당 오브젝트 소멸 및 소켓반환.

3. Low Level Design - ⑤ Server함수

- void ReadyServer()

- 윈속 초기화 / 소켓 생성 / bind() 및 listen()

- 충돌 스레드를 생성한다.

- void CreateClientThread()

- DWORD WINAPI CreateClientThread()

- 접속한 클라이언트의 통신을 담당하기 위한 스레드를 생성한다.

- void InitPlayerBaseData()

- 서버에서 새로 접속한 클라이언트의 Player 정보를 초기화해서 넘겨준다.

- int SendDataToClient()

- 서버에 연결된 플레이어들의 데이터를 보낸다.

서버에서 생성한 몬스터의 데이터를 보낸다.

- int RecvDataFromClient()

- 해당 클라이언트로부터 정보를 받는다.

- int SendCollisionDataToClient()

- 충돌 여부에 따라 충돌 처리를 진행한 후,

모든 클라이언트에게 결과를 전송한다.

- void ServerRelease()

- 소켓 반환 / 윈속 해제

- void CollisionMonsterFromPlayer()

- 몬스터가 플레이어의 공격을 받았는지 충돌검사를 수행하는 함수이다.

- void CollisionPlayerFromMonster()

- 플레이어가 몬스터의 공격을 받았는지 충돌검사를 수행하는 함수이다.

- 개발 환경 및 세부 기획 - ① 개발 환경

- 컴파일러 : VisualStudio 2019

- 개발언어 : C++

- 라이브러리 : Win32 API / WinSock2 / fMod

- 동작 OS : Windows 10

4. 개발 환경 및 세부 기획 - ② 역할 분담

- 허신영

- Client 개발.

- [서버] CollisionMonsterFromPlayer() 구현.

- [서버] CollisionPlayerFroMonster() 구현.

- [서버] SendCollisionDataToClient() 구현.

- [클라이언트] RecvCollisionDataFromServer() 구현.

- 이동희

- Client 개발.

- Server 메인 프레임워크 제작.

- [서버] SendDataToClient() 구현.

- [서버] RecvDataFromClient() 구현.

- [클라이언트] RecvDataFroServer() 구현.

- [클라이언트] SendDataToServer() 구현.

4. 개발 환경 및 세부 기획 - ③ 개발 일정

- 11월

|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 이동희 |  |  |  |  |  |  | 기획서 작성 마무리 |  |
| 허신영 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 이동희 | 프로젝트 기획서 검토 및 수정 | 프로젝트 기획서 피드백 | 게임 리소스 수집 | 클라이언트 및 서버 프레임워크 설계 및 제작. |  |  |  |  |
| 허신영 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 이동희 | 클라이언트 및 서버 프레임워크 설계 및 제작. | 1주차 프로젝트 검토 및 회의 | SendDataToClient() 구현. | RecvDataFromClient 구현. (데이터 이동 확인.) | 서버에서 Player 캐릭터 이동 및 공격하기. |  |  |  |
| 허신영 |  |  | 서버 멀티 스레드 환경 구현. |  | 클라이언트 타일 충돌 구현 및 서버 충돌 연구. |  |  |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 이동희 |  | 2주차 프로젝트 검토 및 회의 | RecvDataFromServer() 및SendDataToServer() 구현. (전투) |  |  | 서버 충돌 스레드에 대한 동기화 연구. |  |  |
| 허신영 |  |  | CollisionMonsterFromPlayer()와CollisionPlayerFroMonster()을 통해 충돌 판단. |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| 이동희 |  | 3주차 프로젝트 검토 및 회의 | 전투에 따른 몬스터 렌더링 관리 |  |  | 전투 이펙트 관리. |  |  |
| 허신영 |  |  | SendCollisionDataToClient()와 RecvCollisionDataFromServer()를 통해 충돌 이벤트 구현 |  |  | 접속한 클라이언트들에게 모두 데미지 폰트 생성. |  |  |
|  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 이동희 |  | 4주차 프로젝트 검토 및 회의 |  |  |  |  |  |  |
| 허신영 |  |  |  |  |  |  |  |  |

[ 11월 개발 CHECK LIST ]

| 허 신 영 |  | 이 동 희 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [서버] CollisionMonsterFromPlayer() | □ | [서버] SendDataToClient() | □ |
| [서버] CollisionPlayerFroMonster() | □ | [서버] RecvDataFromClient() | □ |
| [서버] SendCollisionDataToClient() | □ | [클라이언트] RecvDataFromServer() | □ |
| [클라이언트] RecvCollisionDataFromServer() | □ | [클라이언트] SendDataToServer() | □ |

[ 1주차 (11.03 ~11.09) PROGRESS REPORT ]

| 허 신 영 | 이 동 희 |
| --- | --- |
| - Git 저장소 생성. - [Server] 기본 프레임워크 구조 생성. 1Client – 1Server Model - [Client] Keybord Input 함수화 하여 재정립. | - [Server] 프로토콜 정의 - [Client] Server와 connect() - [Client] 추가 리소스 수집. |

[ 2주차 (11.10 ~11.16) PROGRESS REPORT ]

| 허 신 영 | 이 동 희 |
| --- | --- |
| [ Server ] Protocol 세분화 및 재정립 [ Client ] 선택한 윈도우만 활성화하는 작업 [ Client] 클라이언트 타일 충돌 [ Client ] 접속한 유저 클래스 생성. [ Server ] Move Packet을 통한 통신. | [ Client ] Non-Blocking Socket으로 변환. [ Client ] 패킷 재조립 구현. [ Server ] 접속 유저 관리 컨테이너 생성 [ Server ] Connert / Enter / Leave 패킷 생성. |

[ 3주차 (11.17 ~11.23) PROGRESS REPORT ]

| 허 신 영 | 이 동 희 |
| --- | --- |
| [Client] 씬 아이디가 다른 유저의 객체 렌더링 Off. [Client] 서버로부터 몬스터의 정보를 받아 던전 씬에서 몬스터 생성. | [ Server ] 몬스터 객체 정보 생성. [ Server / Client ] 다른 유저의 애니메이션 상태 변경과 애니메이션 재생 구현. |